Institución: EPET 20

Materia: Sistema de gestión de calidad del software

Docente/producto owner: Alejandro Zeballos

Nombre del grupo: Cascada FC

Proyecto: Plataforma Web Cascada FC

Fecha de entrega:16/10/26

| Integrantes | Rol |
| --- | --- |
| Ciro Velasquez | Programador |
| Fabian Clavijo | Diseñador |
| Alejo Venegas | Tester |
| Lautaro Herrera | Scrum Master |

2. PLANIFICACIÓN Y ARTEFACTOS INICIALES (SPRINT 1)

2.1. Cronograma del Sprint

Periodo de Trabajo: Del 07/09/2026 al 23/09/2026.

Fecha de Cierre y Entrega: Viernes 16/10/2026.

Objetivo del Sprint (Sprint Goal): Desarrollar, maquetar y validar las Historias de Usuario (US-01 a US-07 incluyendo también US-16 y US-17) que conforman la estructura principal del sitio web de Cascada FC (portada, menú responsive, navegación, contacto, maquetado de noticias, categorías, galería y footer), garantizando un código JS sin errores y ejecutando la matriz de pruebas.

2.2. Definición de Hecho (Definition of Done - DoD)

Para considerar que una Historia de Usuario o tarea está 100% Terminada y lista para ser entregada al Product Owner, debe

cumplir obligatoriamente con los siguientes criterios mínimos de calidad:

1.Código y Lógica: Código JavaScript limpio, documentado, sin errores ni warnings visibles en la Consola del Desarrollador (F12).

- Interfaz y Estilos: Maquetado CSS totalmente adaptable a dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio (diseño responsive).

3.Persistencia y Navegación: Correcta integración de las funciones de navegación y persistencia de datos (ej. localStorage).

4.Control de Calidad (QA): Casos de prueba ejecutados y documentados por el Tester en la Matriz de Pruebas con estado Aprobado (Pass) y sin bugs críticos pendientes.

5.Control de Versiones: Cambios subidos al repositorio oficial de GitHub con commits descriptivos.

6.Gestión: Tarjeta correspondiente movida a la columna Done (Hecho) en el tablero de Trello.

08/09/26

SCRUM DIARIO

Duración: 5 minutos

Objetivo del Sprint: Iniciar la planificación y asignación de tareas para las Historias de Usuario del Sprint 1 (US-01 a US-04).

Observación / Asistencia: Ausencia del equipo de desarrollo (Programador, Diseñador y Tester).

Lautaro Herrera (Scrum master)

- Pudiste avanzar?

No pudo avanzar por la inasistencia del equipo

2)Hay algún impedimento?

La falta de presencia de Ciro, Fabián y Alejo impidió realizar la sincronización del trabajo del día y el avance de la maquetación y pruebas iniciales.

3)¿Qué tenes planeado para mañana?

Para el próximo scrum diario se va a coordinar con el equipo para la reasignación de tareas y asegurar la asistencia para la siguiente reunión diaria.

10/09/26

SCRUM DIARIO

Duración:12 minutos

Objetivo del Sprint: Avanzar en el análisis de requisitos y maquetación inicial para la US-01 (Página de Inicio).

Ciro Velásquez (Programador):

El programador avanzo revisando los requisitos de JS de la primera  Historia de Usuario (US-01).

El programador no tuvo ningún impedimento

El programador tiene pensado Programar el menú hamburguesa dinámico (US-01) y la lógica de las pestañas.

Fabián Clavijo (Diseñador):

El diseñador Avanzo armando la estructura general del maquetado base para el sitio.

El diseñador no tuvo ningún impedimento

El diseñador tiene pensado Diseñar el CSS responsive de la portada (US-01).

Alejo Venegas (Tester):

El tester Avanzo preparando la plantilla oficial para la matriz de casos de prueba.

El Tester no tuvo ningún impedimento

El tester tiene pensado Probar que no existan enlaces rotos y validar la visualización en pantallas Desktop y Mobile (US-01).

Lautaro Herrera (Scrum Master):

El scrum master Avanzo dejando registradas formalmente las 4 Historias de Usuario de la Pila del Sprint (US-01 a US-04) con un total de 780 puntos.

El Scrum Master no tuvo ningún impedimento

El scrum master tiene pensado Monitorear el progreso en el tablero de seguimiento y asegurar el cumplimiento de la Definición de Hecho (DoD).

11/09/26

SCRUM DIARIO

Duración:10 minutos

Objetivo del Sprint: Desarrollar la estructura base y maquetado responsive de la US-01 integrando los criterios del DoD.

Ciro Velasquez (Programador)

El programador avanzo con el armado de la estructura HTML/JS  base para el menú hamburguesa (US-01).

El programador no tuvo ningún impedimento

El programador tiene pensado dejar la lógica JS libre de errores en consola para que el tester valide la US-01.

Fabián Clavijo (Diseñador):

El diseñador avanzo  con el diseño del mockup para la US-01 y organizamos la estructura visual de manera más coherente.

El diseñador no tuvo ningún impedimento

El diseñador tiene pensado Finalizar el maquetado CSS responsive de la portada basado en el mockup.

Alejo Venegas (Tester):

El diseñador avanzo ya que se reunió con el Product Owner (el profesor) donde me explicó los criterios para armar la matriz de casos de prueba y definir el Plan de Pruebas.

El Tester no tuvo ningún impedimento.

El tester tiene pensado aplicar lo explicado por el Product Owner para redactar los casos de prueba de la US-01 y enviarle las validaciones.

Lautaro Herrera (Scrum master):

El scrum master avanzo dejando ordenada la Pila del Sprint fijando la US-01 como el foco único y prioritario del equipo.

El scrum master no tuvo ningún impedimento

El scrum master tiene pensado supervisar que las entregas de diseño, programación y pruebas de la US-01 cumplan con el DoD.

15/09/26

SCRUM DIARIO

Duración:15 minutos

Objetivo del Sprint: Finalizar la integración JS/CSS de la US-01 y ejecutar las pruebas para iniciar la US-02.

Ciro Velasquez (Programador):

El programador avanzo con la interacción correcta de los botones y la programación en JS para la navegación de la US-01.

El programador no tuvo ningún impedimento

El programador tiene pensado dejar el código listo para integrar con el maquetado final y comenzar la lógica de la US-02.

Fabián Clavijo (Diseñador):

El diseñador avanzó con el maquetado CSS del mockup para la portada (US-01).

El diseñador no tuvo ningún impedimento.

El diseñador tiene pensado Ajustar los últimos detalles visuales responsive y pasar al diseño de la US-02.

Alejo Venegas (Tester):

El tester ya se puso a revisar y armar el Plan de Pruebas según las indicaciones que le dio el Product Owner.

El tester no tuvo ningún impedimento.

El tester tiene pensado Ejecutar los casos de prueba sobre la US-01 terminada y documentar los resultados en la matriz.

Lautaro Herrera (Scrum Master):

El scrum master avanzo coordinando las entregas del día y organicé la presentación de la Pila del Sprint y el Plan de Pruebas

El scrum master no tuvo ningún impedimento.

El scrum master tiene pensado revisar el cierre de la US-01 y dar inicio oficial al trabajo sobre la US-02.

18/09/26

SCRUM DIARIO

Duración:13 minutos

Objetivo del Sprint: Validar el cumplimiento del DoD en la US-01 y comenzar el maquetado y lógica de la US-02.

Ciro Velásquez (Programador):

El programador avanzó iniciando la estructura HTML y lógica JS correspondiente a la US-02.

El programador no tuvo ningún impedimento.

El programador tiene pensado conectar las funciones principales de la US-02 para revisión técnica.

Fabián Clavijo (Diseñador):

El diseñador avanzó con la propuesta estética y de distribución visual para la interfaz de la US-02.

El diseñador no tuvo ningún impedimento.

El diseñador tiene pensado realizar los estilos CSS responsive para las nuevas secciones de la US-02.

Alejo Venegas (Tester):

El tester avanzó cerrando la matriz de pruebas de la US-01 sin errores detectados.

El tester no tuvo ningún impedimento.

El tester tiene pensado diseñar los casos de prueba específicos para la US-02.

Lautaro Herrera (Scrum Master):

El scrum master avanzó verificando el cumplimiento del DoD en la US-01 y actualizando el estado de la tarjeta a "Hecho" en Trello.

El scrum master no tuvo ningún impedimento.

El scrum master tiene pensado dar seguimiento a los avances de la US-02 y registrar los datos en el gráfico Burndown.

24/09/26

SCRUM DIARIO

Duración:14 minutos

Objetivo del Sprint: Avanzar en la lógica back-end, diseño de vistas y estructura del Plan de Pruebas para las historias activas.

Ciro Velásquez (Programador):

Sí, el programador avanzo en la estructuración y realización de la lógica general (back-end).

El programador no tuvo ningún impedimento

El programador tiene planeado los siguientes pasos de desarrollo y conexión de las secciones.

Fabián Clavijo (Diseñador):

Sí, el Diseñador avanzo con la maquetación y el diseño visual de las vistas del sitio.

El diseñador no tuvo ningún impedimento

El diseñador tiene pensado reorganizar y gestionar mejor los tiempos de entrega de diseño.

Alejo Venegas (Tester):

Sí, el tester avanzo en la redacción y armado de la estructura del Plan de Pruebas.

El tester no tuvo ningún impedimento.

El tester tiene pensado continuar con el desarrollo de la matriz y casos de prueba.

Lautaro Herrera (Scrum Master):

Ausente: Inasistencia justificada por razones médicas.

25/09/26

SCRUM DIARIO

Duración: 15 minutos

Objetivo del Sprint: Avanzar en la adaptación responsive (dispositivos móviles), solución de bloqueos técnicos y definición de casos de prueba según los criterios de la DoD.

Ciro Velásquez (Programador):

El programador avanzó en la maquetación (front-end) e integración para lograr compatibilidad con dispositivos móviles y estructuró la sección de Contacto.

El programador tuvo dificultades puntuales al programar ciertas líneas de la sección de contacto.

El programador tiene pensado continuar con la programación aplicando pausas activas para optimizar el rendimiento.

Fabián Clavijo (Diseñador):

El diseñador avanzó definiendo las formas y elementos visuales del diseño de la página.

El diseñador tuvo inconvenientes técnicos con la plataforma de diseño.

El diseñador tiene pensado solucionar los problemas de la herramienta y continuar avanzando durante el fin de semana realizando pausas activas.

Alejo Venegas (Tester):

El tester avanzó con la definición del Plan de Pruebas.

El tester no tuvo ningún impedimento.

El tester tiene pensado seguir detallando los casos de prueba manteniendo un ritmo de trabajo sostenible mediante pausas activas.

Lautaro Herrera (Scrum Master):

Ausente: Inasistencia justificada por razones médicas.

29/09/2026

SCRUM DIARIO

Duración: 15 minutos

Objetivo del Sprint: Integrar el maquetado responsive de los contenidos teóricos (US-05 y US-06) y avanzar en la estructura de evaluación.

Ciro Velásquez (Programador):

El programador avanzó en la optimización del código JS para las secciones interactivas.

El programador tuvo ligeros inconvenientes en la integración de scripts en dispositivos móviles.

El programador planea resolver los conflictos de código y continuar con la lógica de la sección de evaluación.

Fabián Clavijo (Diseñador):

El diseñador finalizó los bloques visuales y la maquetación de modelos tradicionales.

El diseñador no tuvo impedimentos.

El diseñador planea ajustar la optimización de imágenes (US-07) e íconos visuales.

Alejo Venegas (Tester):

El tester definió los casos de prueba para las vistas del ciclo de vida del software.

El tester no tuvo impedimentos.

El tester planea comenzar con el diseño de pruebas para la interfaz de autoevaluación (US-16).

Lautaro Herrera (Scrum Master):

El Scrum Master supervisó el tablero de Trello, verificó la actualización de tarjetas y coordinó la alineación de entregables del equipo.

06/10/2026

SCRUM DIARIO

Duración: 15 minutos

Objetivo del Sprint: Culminar la programación de las US-16 y US-17, asegurar la ausencia de errores en consola y validar el cumplimiento del DoD.

Ciro Velásquez (Programador):

El programador completó la lógica interactiva del módulo de evaluación y la vista de referencias técnicas.

El programador no registró bloqueos técnicos.

El programador tiene pensado realizar una revisión general de la consola de desarrollador para garantizar cero advertencias/errores.

Fabián Clavijo (Diseñador):

El diseñador aplicó los retoques finales de estilo CSS en las secciones de documentación y referencias.

El diseñador no presentó impedimentos.

El diseñador planea tomar las capturas de pantalla de los prototipos finalizados para los anexos.

Alejo Venegas (Tester):

El tester ejecutó las pruebas finales de la matriz sobre el módulo de evaluación e interfaz general.

El tester no tuvo impedimentos.

El tester planea consolidar los resultados (Pass/Fail) para la entrega formal del informe.

Lautaro Herrera (Scrum Master):

El Scrum Master auditó los criterios de la Definición de Hecho (DoD) y organizó la consolidación del informe de gestión.

13/10/2026

SCRUM DIARIO

Duración: 10 minutos

Objetivo del Sprint: Unificar la documentación final del Sprint 1, verificar el repositorio de GitHub y preparar el cierre de la iteración.

Ciro Velásquez (Programador):

El programador sincronizó el repositorio de GitHub con los últimos cambios e integración del código.

El programador no tuvo impedimentos.

El programador planea apoyar en la extracción del historial de commits.

Fabián Clavijo (Diseñador):

El diseñador entregó las evidencias visuales y maquetados finales.

El diseñador no tuvo impedimentos.

El diseñador planea revisar que la presentación visual del proyecto sea consistente.

Alejo Venegas (Tester):

El tester finalizó la redacción del reporte de pruebas sin defectos críticos pendientes.

El tester no tuvo impedimentos.

El tester planea entregar la matriz de QA completa para el anexo de documentación.

Lautaro Herrera (Scrum Master):

El Scrum Master dio por cerradas las 9 historias de usuario en Trello, consolidó la bitácora de reuniones y preparó el reporte del gráfico Burndown para la entrega final.

Enlace al tablero Trello: https://trello.com/invite/b/6ac4221ec5338237f9c75136/ATTIe4352c27a939a2a76bcdc6b7a57d6565142898F2/cascada-fc-sprint-1

Enlace al Repositorio Oficial (GitHub): https://github.com/cirovlz/cascada

Evidencia / Captura del Tablero de Trello:

Gráfico Burndown Chart:

Análisis de Desempeño del Sprint 1: Durante el inicio de la iteración (07/09 al 10/09), la línea de trabajo real se mantuvo constante debido a la configuración de los entornos de desarrollo e integración de repositorios. A partir del 11/09, se estabilizó el ritmo de quema de puntos (burn rate) con la entrega consecutiva de las Historias de Usuario de maquetación y estructura teórica (US-01 a US-04). Entre el 24/09 y el 25/09 se logró un descenso pronunciado que superó la velocidad ideal proyectada. Finalmente, tras la fase de pruebas intensivas y aseguramiento de calidad (QA), el equipo completó los 1.620 puntos planificados al cerrar las US-16 y US-17 el día 06/10, cumpliendo al 100% el Objetivo del Sprint.